**研究计划**

需求评估 2018.11.14～2018.11.19

视觉规划 2018.11.20～2018.11.30 【11月27日前立项申请】

【11月底立项评审】

知识补充 2018.12.1～2019.1.31 【12月初立项公布】

程序开发 2019.2.1～2019.3.31

三维模型制作 2019.2.1～2019.2.28

前端开发 2019.3.1～2019.3.31 【3月中旬过程检查】

接口对接 2019.4.1～2019.4.15

第三方系统接入 2019.4.16～2019.4.20

测试 2019.4.21～2019.4.30

结题，交付上线并维护 2019.5.1～ 【5月中旬结题验收】